海南省退役军人服务中心

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      √完成结果评价

项目名称：     服务中心办公场所装修改造

项目单位：     海南省退役军人服务中心

主管部门：     海南省退役军人事务厅

评价时间： 2020年 01 月 01 日至 2020年12 月 31 日

组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组    √项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省退役军人服务中心

上  报  时  间： 2021年4月21日

项目绩效目标表

项目名称：T102774.415-服务中心办公场所装修改造

| 指标 类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出 指标 | 服务中心办公场所装修改造 | 200万元 | 全部完成 | 大部分 完成 | 部分完成 | 完成百分五十以下 |
| 成效 指标 | 建设情况满意率 | 98% | 90%以上 | 80% | 70% | 70%以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列，如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填列。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省退役军人服务中心 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省退役军人事务厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李江村 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 68660802 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市秀英区海盛1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  | 570311 |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 391.64 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 200 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 83.94 | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 83.94 |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 391.64 |  | 省财政 |  |  |  |  | 200 | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职务/职称 |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |
| 李江村 | 主任 |  |  |  |  | 海南省退役军人服务中心 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 李江村 |  |  |  |  |  |
| 丁光明 | 副主任 |  |  |  |  | 海南省退役军人服务中心 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 丁光明 |  |  |  |  |  |
| 义信正 | 副主任 |  |  |  |  | 海南省退役军人服务中心 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 义信正 |  |  |  |  |  |
| 王明金 | 副主任 |  |  |  |  | 海南省退役军人服务中心 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 王明金 |  |  |  |  |  |
| 吴军 | 副主任 |  |  |  |  | 海南省退役军人服务中心 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 吴军 |  |  |  |  |  |
| 王琳 | 六级管理员 |  |  |  |  | 海南省退役军人服务中心 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 王琳 |  |  |  |  |  |
| 阳明坤 | 综合科 |  |  |  |  | 海南省退役军人服务中心 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 阳明坤 |  |  |  |  |  |
| 吴胜 | 综合科 |  |  |  |  | 海南省退役军人服务中心 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 吴胜 |  |  |  |  |  |
| 唐聪志 | 综合科 |  |  |  |  | 海南省退役军人服务中心 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 唐聪志 |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）：丁光明 项目单位负责人（签字并盖章）：李江村 2021年 4月22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目关键信息

| 项目名称 | 服务中心办公场所装修改造（2020年） |
| --- | --- |
| 项目投资总额 | ·项目预算（2020年度）：391.64万 ·项目投资总额：283.94万 ·实际投资总额：283.94万 |
| 项目预估时间 | 2020年1月－12月 |
| 贷款合同签订时间（如有） | 无 |
| 项目实际生效时间 | 2020年1月１日－2020年１２月３１日 |
| 项目实际实施时间 | 2020年2月3日 |
| 项目阶段性结束时间 | 2020年12月20日 |
| 项目目标 | 中心办公场所装修改造 |
| 项目活动（组成） | 保障中心日常办公场所的装修改造工程 |
| 项目管理部门 | 海南省退役军人服务中心 |
| 项目实施和运行机构 | 海南省退役军人服务中心综合科 |
| 项目资金拨付机构 | 海南省财政厅 |
| 项目运行管理机构 | 海南省退役军人服务中心 |

- 2020年服务中心办公场所装修改造

- 绩效评价报告

- 项目概况

- 项目单位的基本情况

海南省退役军人服务中心隶属省退役军人事务厅的公益一类事业单位，主要承担指导本省各市县级退役军人服务中心（站）业务、退役据军人信访接待、就业创业培训、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等方面涉及的事务性工作，以及军休干部和无军籍职工的服务和管理工作，落实离退休干部优抚保障政策。

- 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

- 项目基本性质：省财政拨款

- 项目用途：用于海南省退役军人服务中心办公场所装修改造

- 主要内容：保障服务中心日常办公及服务

- 项目预算绩效目标设定

- 服务中心办公场所装修改造工程验收完工。

- 项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金到位情况分析

- 2020年服务中心办公场所装修改造，省财政预算评审中心评审项目投资金额为391.64万元，省财政安排资金200万元，已全部到位。

- 项目资金使用情况分析

- 2020年服务中心办公场所装修改造项目是根据相关文件及上级主管部门要求进行核算，已于12月20日装修改造工程主体完工，现等待审计验收。

- 项目资金管理情况分析

- 严格按照中心内控制度审批流程，强化资金监管，并成立项目小组监督。所有项目资金使用须经报请党委会或主任会议研究决定，送综合科审核、中心领导审批。

- 项目组织实施情况

- 项目组织情况分析

- 项目实施过程中，严格遵守国家有关政策、规定，按照中心内控制度从严从紧审核资金的使用支出，并成立项目小组监督把控项目环节。

- 项目管理情况分析

- 项目管理按照内控制度，成立项目小组，严格把关项目环节，监督资金使用情况。

- 项目绩效情况

- 项目绩效目标完成情况分析

- 项目的经济分析

- 本项目2020年省财政预算安排200万元，全部使用完毕，执行率100%。

- 项目的效率性分析

- 该项目执行2020年12月20日完成主体装修改造工作，现等待审计验收。

- 项目的效益性分析

- 项目预期目标完成度

- 项目已达到预期目标。

- 项目实施对经济和社会的影响

- 项目实施完成后，将对服务对象能够提供优质的服务以及办事效率能够明显的提高。服务环境能得到极大的改善。

- 项目的可持续性分析

- 本项目属于一次性项目。

- 项目绩效目标未完成原因分析

- 本项目已按时完成。

- 综合评价情况及评价分析结论

- 此次绩效评价三项指标：分别为项目决策、项目管理及项目绩效，评价小组通过检查、分析、访谈等方法对项目实施了绩效评价，评价得分为94分，评价等次为“优”，具体评分情况如下：

- 项目决策评价情况

- 项目决策设定分值20分，实得20分，具体评分情况如下：

财政支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） |
| 小计 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |

- 项目管理评价情况

项目管理设定分值25分，实得25分，具体评分情况如下：

财政支出绩效评价指标体系

| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） |
| 小计 |  |  | 25 |  | 25 |  |  |

- 项目绩效评价情况

项目绩效设定分值55分，实得55分，具体评分情况如下：

财政支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） |
| 小计 |  |  | 55 |  | 55 |  |  |

六、主要经验、做法、存在问题和建议

（一）主要经验和做法：

- 1.主要经验及做法：

- 该项目的招投标签约、施工准备、施工作业、竣工验收等阶段，在精准施策、科学管理、督查指导，实施过程控制的同时，进行了归纳总结。

- 一是加强组织领导。成立了项目小组，负责对工程项目的组织领导、统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控。通过用心编制方案，稳步推进落实，查漏补缺拾遗，确保工程平稳实施；通过事前、事中、事后质量控制，确保工程质量提升、项目操作规范。三是注重安全为上。强化安全纪律，狠抓安全责任落实，筑牢安全防线，营造安全氛围。

- 2.存在问题：无

- 3.相关建议：无

七、无其他需说明的问题。

无

2021年4月22日