财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价

项目名称：军供站后勤保障及设施维修改造项目

项目单位：  海南省军供站

主管部门：  海南省退役军人事务厅

评价时间:   2021年5月

组织方式：□财政部门     □主管部门    ☑项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组      ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2021年5月18日

项目绩效目标表

项目名称：军供站后勤保障及设施维修改造

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 军供站设备购置 | 完成2020年度设备采购计划 | 完成设备采购计划100% | 完成设备采购计划90%－99% | 完成设备采购计划80%－89% | 完成设备采购计划79%及以下。 |
|  | 海南省军供站接兵综合保障经费 | 完成海南军代室下达的军供任务率100%；每年固定对设备进行维修保养，设备完好率100%等。 | 任务完成率100%，无错供、漏供、晚供现象，无伙食保障安全事故发生。按时对军供设备整体维护保养，设备完好率100%等。 | 有一次错供、漏供、晚供现象，无伙食保障安全事故发生。按时对军供设备整体维护保养，设备完好率90%以上，能较好完成保障工作。 | 有２至3次错供、漏供、晚供现象，无伙食保障安全事故发生。按时对军供设备整体维护保养，设备完好率80%以上，能完成保障工作。 | 有3次错供、漏供、晚供现象，或有一次以上伙食保障安全事故发生。按时对军供设备整体维护保养一次，设备完好率70%以上，基本能完成保障工作。 |
|  | 铁路军供站零星维修改造工程 | 铁路军供站靠近海边且高温多雨，设施设备损坏严重，需要维修改造。 | 完成维修改造100% | 完成维修改造90%－99% | 完成维修改造80%－89% | 完成维修改造79%及以下。 |
|  | 综合事务委托业务费 | 因工作需要，向社会购买服务。 | 完成100%，无超支 | 超支5%以内 | 超支6%－10% | 超支11%以上 |
| 效益指标 | 购置接兵用炊、餐具一批，接兵楼床上用品一批，及日常办公用品，配电柜自动应急供电系统。 | 购置安装配电柜康鼎斯ＫＤ-ＡＴＳ-11-630型自动应急供电系统；购置多功能气泡清洗机；完善办公设备；更新、完善接兵日常消耗用品，改善厨房设施设备，确保军供保障工作顺利正常的开展。 | 完成设备采购计划100%，能确保军供保障工作顺利正常的开展。 | 完成设备采购计划90%－99%，能确保军供保障工作正常的开展。 | 完成设备采购计划80%－89%，能确保军供保障工作正常的开展。 | 完成设备采购计划79%以下，不能确保军供保障工作正常的开展。 |
|  | 接待过往部队训练、演习、抢险救灾、入伍新兵、退伍老兵等军用饮食供应和住宿保障任务3.5万多人次；每季度完成一次设备维修保养。 | 完成海南军代室下达的军供任务率100%，无错供、漏供、晚供现象，无伙食保障安全事故发生，部队满意度100%。设施设备完好，能确保军供保障工作顺利完成；全面提升广大干部职工的业务素质。 | 完成海南军代室下达的军供任务率100%，部队满意度100%；。 | 完成海南军代室下达的军供任务率98%以上，部队满意度98%以上；设施设备保养完好。 | 完成海南军代室下达的军供任务率95%以上，部队满意度95%以上；设施设备保养完好。 | 完成海南军代室下达的军供任务率95%以下，部队满意度95%以下；设施设备保养基本完好。 |
|  | 综合事务委托业务费 | 因工作需要，向社会购买服务。 | 完成社会购买服务工作，且业务费控制在万元以内 | 完成社会购买服务工作，且业务费控制在万元以内 | 完成社会购买服务工作，且业务费控制在万元以内 | 完成社会购买服务工作，且业务费控制在万元以内 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 保障的过往部队满意度100%，无投诉情况。 | 保障的过往部队满意度100%，无投诉情况。 | 保障的过往部队满意度98%以上。 | 保障的过往部队满意度不低于95%。 | 保障的过往部队满意度95%以下， |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 海南省军供站 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省退役军人事务厅 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 海口市秀英大道2号海南省军供站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570311 |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 168 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 155.23 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 114.73 |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  |  | 168 |  | 省财政 |  |  |  |  | 155.23 |  |  |  |  |  | 114.73 |  |  |
|  | 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  | 0 |  | 其他 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 |  | 20 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 49 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 94 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |
| 王振雁 |  |  | 站长 |  |  |  | 海南省军供站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王蝶 |  |  | 副站长 |  |  |  | 海南省军供站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈夏媚 |  |  | 报账员 |  |  |  | 海南省军供站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

海南省军供站军供站后勤保障及设施维修改造项目绩效评价报告

一、项目概述

- （一）项目单位基本情况

海南省军供站是南部战区在我省唯一的集铁路、陆路、水路、航空为一体的常设一级水铁两用军供站，是南海军事斗争重要的后勤保障基地，部队后勤保障工作的延伸。我站组建于1969年3月，属全国重点军供站和常设一级军供站，分为秀英、粤海铁路两个站区，其中：秀英站区为一级水路军供站，占地面积14099.82平方米，粤海铁路站区占地面积7000平方米，建筑面积2100平方米。我站为海南省退役军人事务厅直属事业公益一类事业全额财政拨款单位，事业编制32名，下设办公室、军供保障科、保卫科共3科室，其中：单位领导职数3名（１正２副），内设机构科级领导职数6名（3正3副），现有工作人员30名。军供保障任务年均接待量近3万人次。

- （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1、项目基本性质

海南省财政项目预算资金，经常性项目。

2、项目用途

海南省军供站常年担负过往我省部队的军供保障任务，为满足新形势下部队快速反应对军供工作的要求,尤其是近年来我国南海军事斗争准备形势严峻，军供保障任务非常繁重。据海南军代室的通知，2020年需完成接待进出岛新、老兵和日常过往部队人数达3.5万人次左右。

为适应新时期形势和任务的要求，提升军供站正规化水平，提高军供应急保障能力。2020年购置安装配电柜康鼎斯ＫＤ-ＡＴＳ-11-630型自动应急供电系统,添置和更新部分接兵餐具及部分办公设施设备等。

3、主要内容、涉及范围

海南省军供站军供站后勤保障及设施维修改造项目主要内容、涉及范围分为四部分：

（１）军供站设备购置。购置安装配电柜康鼎斯ＫＤ-ＡＴＳ-11-630型自动应急供电系统；购置多功能气泡清洗机；购置接兵设备及用品一批，办公用电脑、平板签批系统等。

（2）海南省军供站接兵综合保障经费。完成海南军代室下达的军供任务，接待过往部队训练、演习、抢险救灾、处置突发事件，以及入伍新兵、退伍老兵等军用饮食供应和住宿保障任务3.5万多人次；购置接兵用厨房炊、餐具一批；每季度完成一次设备维修保养。

（3）铁路军供站维修改造。完成阳光板屋面地面、墙面贴砖工程，不锈钢门、钢质门安装，厨房及地沟改造，围墙门改造、围墙喷真石漆等零星工程。

（4）因工作需要，向社会购买服务并按月支付委托业务费。

（三）项目绩效目标

1、预期总目标

在2020年12月底前完成所有项目，一是军供站设备购置项目完成后进一步完善了军供设施，提升军供保障能力，确保年度接兵工作顺利正常的开展。二是完成海南省军供站接兵综合保障经费项目。确保海南军代室下达的军供任务完成率100%，无错供、漏供、晚供现象，无伙食保障安全事故发生，部队满意度100%。三是为提升省铁路军供站军供保障能力，适应南海方向军事斗争准备和维护南海权益的需要，完成铁路军供站维修改造。四是根据工作需要，完成委托业务费的支付。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

财政项目预算资金到位155.23万元，用于海南省军供站军供站后勤保障及设施维修改造项目。

（二）项目资金使用情况分析

财政项目预算资金155.23万元，用于海南省军供站军供站后勤保障及设施维修改造项目。实际支出114.73万元，剩余40.5万元未支出，主要原因为疫情影响，接兵保障经费节余。

（三）项目资金管理情况分析

根据《事业单位会计准则》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《海南省2019-2020年政府采购集中采购目录及标准》、《海南省军供站财务管理制度》以及中央、省委、省政府等有关文件要求规范支出管理，其中：①军供站设备购置项目支出248,920.00元。根据采购计划进度支出。②海南省军供站接兵综合保障经费项目支出1,106,130.00元，根据海南军代室下达的军供任务支出，按年度计划做好设施设备保养维护支出。③铁路军供站维修改造支出132,950.00元。根据工程进度支出。④向社会购买服务并按月支付委托业务费支出192,000.00元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、军供站设备购置项目。

①购置安装配电柜康鼎斯ＫＤ-ＡＴＳ-11-630型自动应急供电系统。经2020年4月27日召开的站长办公会议通过，确定由站内招标领导小组准备前期工作。2020年5月14日通过我站自行组织的竞价方式确定中标单位为海口万利通电缆电线有限公司。于2020年5月22日签订《海南省军供站双电源自动转换开关改造工程协议》，于2020年7月23日完成安装调试验收并投入使用。

②购置多功能气泡清洗机。经2020年8月11日召开的站长办公会议通过，确定由站内招标领导小组准备前期工作。2020年9月2日通过我站自行组织的竞争性谈判方式确定中标单位为海南睿诚酒店用品有限公司。于2020年9月9日签订《厨房设备购销合同》，于2020年9月完成安装调试验收并投入使用。

③根据各科、室的采购计划购置办公设备；更新、完善接兵日常消耗用品，改善厨房设施设备，确保军供保障工作顺利正常的开展。

2、海南省军供站接兵综合保障经费项目。根据海南军代室下达的军供任务支出，按年度计划做好设施设备保养维护及军供保障业务培训工作。

3、铁路军供站维修改造。经2020年4月27日召开的站长办公会议通过，确定由站内招标领导小组准备前期工作。2020年5月14日通过我站自行组织的竞价方式确定中标单位为海南高手建筑工程有限公司。于2020年5月15日签订《海南省军供站铁路分站维修项目工程施工合同》，于2020年8月完成维修工程验收并投入使用。

4、按月支付劳务派遣人员的工资。

（二）项目管理情况

成立由站主要领导任组长的海南省军供站预算工作管理小组，负责我站年度预算支出的编制、组织实施及管理。对年度预算项目全方面监督，全过程控制。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

截至2020年12月份，2020年度项目绩效目标完成情况：①购置安装配电柜康鼎斯ＫＤ-ＡＴＳ-11-630型自动应急供电系统；购置办公家具类一批；购置接兵设备及用品一批，办公用电脑、平板签批系统等。年底前完成新装设备调试、验收并投入使用。②海南省军供站接兵综合保障经费。因疫情影响，接待过往部队任务量比预期减少，仅为70%，但我站完成海南军代室下达的军供任务率100%；2020年度定期对设备进行维修保养，设备完好率100%；③铁路军供站维修改造。完成阳光板屋面地面、墙面贴砖工程，不锈钢门、钢质门安装，厨房及地沟改造，围墙门改造、围墙喷真石漆等零星工程。④按月支付劳务派遣人员的工资等。

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

①军供站设备购置项目。该项目预算248,920.00元，实际支出232,468.77元，未超预算。②海南省军供站接兵综合保障经费项目支出784,476.39元，该项目严格按省财政厅核定的20元/人标准执行，无超预算标准接待。③按月支付劳务派遣人员的工资共计130,348.00元，未超预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

①军供站设备购置项目。该项目预算248,920.00元，实际支出232,468.77元，节约16,451.23元。②海南省军供站接兵综合保障经费项目。该项目预算支出1,106,130.00元，实际支出784,476.39元，该项目根据海南军代室下达的军供任务执行，以过往我省的部队人数多少决定项目支出量，不计节约数。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

①军供站设备购置项目按计划实施于2020年12月份前完成；②海南省军供站接兵综合保障经费项目按海南省军代下达的军供任务通知实施，为2020年1－12月全年保障，2020年度每季度定期对设备进行维修保养一次以上。③按月支付劳务派遣人员的工资共计130,348.00元。

（2）项目完成质量

①军供站设备购置物品全部验收合格投入使用。②因疫情影响，接待过往部队任务量比预期减少，仅为70%，但我站完成海南军代处下达的军供任务率100%，无错供、漏供、晚供现象，无伙食保障安全事故发生，部队满意度100%。设施设备完好，能确保军供保障工作顺利完成；全面提升广大干部职工的业务素质。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

因疫情影响，接兵综合保障经费项目未达到项目预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

2020年度项目预算实施后，解决了海南省军供站因停电影响军供保障, 以及站内设施设备不够完善的问题。不仅大大提高了军供保障能力，进一步改善军供设施设备，给过往部队和干部职工营造一个舒适、整洁、安全的就餐、工作、休息环境,同时也取得了较好经济效益和社会效益。

4、项目的可持续性分析

该项目完成后，极大的改善了海南省军供站的整体环境，进一步改善军供设施设备，提高了军供保障能力，受到部队首长及过往部队官兵的表扬和肯定。

（二）项目绩效目标未完成情况分析

海南省军供站军供站后勤保障及设施维修改造项目。实际支出114.73万元，剩余40.5万元未支出，主要原因为疫情影响，接兵保障经费节余。

五、综合评价情况及评价结论

海南省军供站后勤保障及设施维修改造项目综合评价等级为良。该项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目资金按时到位，项目资金管理、费用支出制度健全，严格执行相关财务管理制度，资金使用程序规范；项目产出数量、质量、时效达到绩效目标，项目产出成本严格按绩效目标控制，取得了较好经济效益和社会效益，部队满意度达100%。

六、主要经验及做法

（一）高度重视、精心组织。站领导高度重视预算项目的支出管理，成立了由王振雁站长任组长，分管副站长任副组长，三个科室领导为成员的海南省军供站预算工作管理小组，负责我站年度预算支出的组织实施及管理。涉及设施设备改造工程项目的由站基建领导小组确定专人管理，制定了详细施工方案，确保工程顺利完工。

（二）厉行节约、合理安排使用资金。严格按照批准的维修规模、内容、标准和概算投资合理有效使用资金，确保建设资金专款专用，维修完工成本不超预算，总造价不超过预算资金。

（三）严肃经费审批、监督管理等各项流程，提高财政资金利用效益。

（四）加强督促检查。对年度预算项目全方面监督，全过程控制。加强工程施工质量和安全检查，确保项目按时保质保量完成。

七、其他需说明的问题

无