- 财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价      完成结果评价

项目名称：  海南省退役军人信息管理服务一体化平台建设项目

项目单位：        海南省退役军人事务厅

主管部门：        海南省退役军人事务厅

评价时间：   2021年4月 10日至 2021年 5月 10日

组织方式：□财政部门     □主管部门     项目单位

评价机构：□中介机构    □专家组   项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省退役军人事务厅

上报时间：2021年 5 月 25 日

- 项目绩效目标表

项目名称： 海南省退役军人信息管理服务一体化平台建设

| 指标类型 | 绩效指标 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 建立网格化管理体系 | 对网格内重点退役军人在工作生活、医疗养老等各方面的相关信息，提供常态化联系行为定期跟踪、联系情况上级提报和工作情况的查询统计分析等功能。 | 较好 | 好 | 一般 | 差 |
|  | 建设全省服务机构管理平台 | 实现对全省服务机构管理的人员、设施、装备、项目、第三方服务等信息进行全面管理，服务机构包括：就业创业保障机构、拥军优抚服务机构等。 | 较好 | 好 | 一般 | 差 |
|  | 建设政务微信平台 | 帮助海南退役军人五级服务体系构建独有的生态系统，建设政务微信平台连接人、内部系统和应用，实现跨地域、跨层级、跨部门信息共享和移动办公协同，提升服务体系内部流程运行速度，减少协作工作成本。 | 较好 | 好 | 一般 | 差 |
|  | 建设全省退役军人数据中台 | 从退役军人信息管理服务平台的生产库、互联网、省数据共享交换平台等渠道采集数据，按照统一的标准规范进行治理、关联、融合后，形成海南退役军人数据资源发布库并与海南省数据共享交换平台级联，构建政务数据管理的统一渠道。 | 较好 | 好 | 一般 | 差 |
| 成效指标 | 降低退役军人办事成本 | 退役军人可借助服务大厅的各种智能设备在办理相关业务、咨询相关事宜、处理相关事情时减少排队时间，快速办理业务，极大地减少来回跑、重复提交资料、提交不符合要求证明等现象。 | 明显 | 较明显 | 一般 | 不明显 |
| 效率指标 | 用户满意度 | 用户满意度达到90%以上。 | ≥90% | 80%-89% | 60%-79% | ≤59% |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

- 项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省退役军人事务厅 |  |  |  | 主管部门 |  |  | 海南省人民政府 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 黄会武 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 65250229 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海南省海口市海府路59号省政府办公楼 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570100 |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 1629.95 | 实际到位资金（万元） |  |  | 900 |  | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 4.5 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |
| 省财政预算 |  |  | 1629.95 | 省财政预算 |  |  | 900 |  | 省财政预算 |  |  |  |  | 4.5 |  |
| 市县财政预算 |  |  |  | 市县财政预算 |  |  |  |  | 市县财政预算 |  |  |  |  |  |  |
| 地方债券资金 |  |  |  | 地方债券资金 |  |  |  |  | 地方债券资金 |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  | 项目决策 |  | 8 |  | 决策过程 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  | 资金分配 |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  | 资金管理 |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  | 组织实施 |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  |  | 9 |  |  | 8 |  |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  |  | 5 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  | 项目效益 |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
| 总分 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 96 |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  | 单 位 |  |  | 项目评分 |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 黄会武 |  | 处长 |  |  | 规划财务处 |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 许秋波 |  | 副处长 |  |  | 规划财务处 |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 龚 利 |  | 四级调研员 |  |  | 规划财务处 |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 评价单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 海南省退役军人信息管理服务一体化平台建设项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本性质、用途和主要内容

该项目属于一次性项目。建立“互联网+退役军人服务”为目标，到2020年底前，退役军人信息管理服务一体化平台基本建成，实现与全省政务平台整体联动、业务协同。通过线上业务和线下业务，运用互联网、云计算、大数据等技术手段，实现省、市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）五级平台和服务节点的互联互通，建立起退役军人管理服务中心与退役军人之间的信息直通机制，充分体现" 互联网 + 政务服务 " 的先进理念。实现寓服务于管理，为退役军人提供安置就业、教育培训、社会保障、经济补助、政策咨询、个人及家庭诉求、咨询困难帮扶等多方面、多维度的精准化服务；整合多业务系统信息资源，建设全覆盖、全业务、全流程、全生命周期的退役军人综合数据库，提高决策能力，实现退役军人信息交换共享，为应急处理、为社会维稳提供支撑。主要用财政资金支付海南省退役军人信息管理服务一体化平台建设项目。

- （二）项目绩效目标

充分运用云计算、大数据、人工智能等先进技术，建成覆盖省、市、县、乡镇四级管理联动和省、市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）五级服务业务应用的海南退役军人信息化体系，涵盖海南退役军人事务移交安置、军休服务、就业创业、教育培训、抚恤优待等服务管理职能，为全省各级退役军人事务工作部门提供上下协同的信息化支撑，为退役军人提供精细精准专属的信息化服务，实现信息化与退役军人服务和业务应用的深度融合，形成“统一、便捷、可靠、智慧、融合”的退役军人事务信息化体系，以信息化大幅提升退役军人管理服务保障能力现代化水平。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金到位情况分析

根据《关于批复2020年省本级部门预算的通知》（琼财预〔2020〕48号）要求 ，海南省财政厅安排本单位海南省退役军人信息管理服务一体化平台建设项目预算额度为900万元。截止2020年12月31日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的省财政项目专项资金900万元全部到位，资金到位率100%。

- （二）项目资金使用情况分析

- 省财政预算安排我厅海南省退役军人信息管理服务一体化平台建设项目资金额度900万元，实际使用（支出）项目经费合计4.5万元，用于支付初步设计方案咨询服务费，在项目资金预算范围内。

- （三）项目资金管理情况分析

- 该项目严格遵守《中华人民共和国预算法》和《行政单位会计管理制度》。由海南省财政国库支付局统一核算，按照项目计划安排和实际实施情况拨付，做到了专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

我单位认真组织做好海南省退役军人信息管理服务一体化平台建设项目初期准备工作。严格执行招标投标和政府采购的法律法规、政策及有关规定，并接受审计、纪检（监察）等部门严格监督，保证项目资金专款专用。

- （二）项目管理情况分析

我单位严格执行《关于批复2020年省本级部门预算的通知》（琼财预〔2020〕48号）要求，项目经费统一管理，项目资金根据实际工作需要支出，项目进行前集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见，根据规定要求列支。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

- 1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

安排我单位信息系统运行维护公开预算资金900万元。截止2020年12月31日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位900万元，资金实际使用4.5万元，项目资金已全部拨付到位，资金使用率0.5%，项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

我单位海南省退役军人信息管理服务一体化平台建设项目公开预算资金900万元，实际使用资金4.5万元，该项目本年度结余资金895.5万元 ，结余资金明年继续用于该项目支出。

- 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据相关的项目资料，海南省退役军人信息管理服务一体化平台建设项目于2020年1月1日开始，至2021年12月31日结束。在此期间，我单位已完成初步设计方案制定。

（2）项目完成质量

目前完成初步设计方案的制定。

- 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

海南省退役军人信息管理服务一体化平台建设项目工作目前初步开展，已经制定初步设计方案。

（2）项目实施对经济和社会的影响

本项目无直接经济效益，但可降低自身运维的人员成本和其他不可见成本，从而减少政府行政成本，提高行政管理与服务的效能。随着社会的发展，各级政府机关都提出“效能建设”的管理理念。采用最新计算机软件技术及网络通讯技术，实现业务管理的电子化、信息共享的网络化、数据处理的自动化和科学化，把信息系统应用在实际的工作中，加快工作效率，提高工作质量。

通过实施海南省退役军人信息管理服务一体化平台建设项目，将提高海南省退役军人行政服务水平、促进协调发展的支持能力。平稳、高效运行的信息系统和数据共享平台，是实行科学的管理、服务和快速进行正确决策的基本条件。保障现有信息系统的正常运转，使各行政管理部门更好地实现政府与群众、政府与社会有效沟通，促进从管理型向服务型转变，提高服务和管理能力，为行政服务做出更大的贡献。

- 4. 项目的可持续性分析

通过实施海南省退役军人信息管理服务一体化平台建设项目，可以有效保障我厅相关信息系统的稳定运行，提高行政办公的效率，同时保障下级单位工作合理、有序、高效地运行。使用专业的信息系统运维厂家的服务，实施专业化的运维方案，可以延长信息系统的生命周期，从长远看，可节省我厅信息化建设资金投入，达到开源节流的目标。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

因招标过程中出现单位对项目中标结果有质疑，省财政厅下发通知暂停项目并要求重新开展项目招标工作，致使项目进展缓慢。该项目实施期限至2021年12月31日，在2年内有效，符合建设要求。

- 五、综合评价情况及评价结论

我厅组织实施的“海南省退役军人信息管理服务一体化平台建设”项目，目前完成了初步设计方案制定，未来实施后可提高行政管理与服务的效能，从而减少政府行政成本。综上所述，本项目绩效评价总得分为96分，评价等级为“优”。

- 省退役军人信息管理服务一体化平台建设绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 自评标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配方法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配方法；资金非配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配方法（2分），资金分配合理（4分） | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标自评产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标自评产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照绩效目标自评产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照绩效目标自评产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照绩效目标自评经济效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分） | 7 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照绩效目标自评社会效益（按优8分、较好7分、良5分、中2分、差0分进行评分） | 7 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照绩效目标自评环境效益（按优8分、较好7分、良5分、中2分、差0分进行评分） | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照绩效目标自评可持续影响（按优8分、较好7分、良5分、中2分、差0分进行评分） | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照绩效目标自评服务对象满意度（按优8分、较好7分、良5分、中2分、差0分进行评分） | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 96 |

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

海南省退役军人信息管理服务一体化项目系统平台的整体信息安全该如何得到保障,建议通过安全评估及时发现网络安全短板，提供风险安全所需的技术服务支持，对主机、网络设备、数据库、中间件、应用系统等从技术等层面提供专业的安全整体规划方案、提供整改建议、并协助实施合理的风险控制措施，将系统的安全风险控制在可接受的范围内，最大程度的防止各类安全事件的产生，保障业务网络与信息系统的安全、稳定运行。

- 七、其他需说明的问题

无。